- ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СТАТИСТИКИ

- ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

- Экспресс-информация

«О подготовке жилищного фонда,

объектов коммунального и теплоэнергетического

хозяйства республики к работе в зимних условиях

по состоянию на 01.09.2012 г.»

- ТИРАСПОЛЬ

2012

Подготовка жилищного фонда к работе в зимних условиях

по состоянию на 01.09.2012 г.

=================================================================================================================================

|                                |   Жилые дома, в которых производится ремонт   |   Жилые дома, в которых производится ремонт   |

|                                |             отопительных систем               |                   кровли                      |

|                                |-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                |    единиц     |       | тыс.кв.метров |       |    единиц     |       | тыс.кв.метров |       |

|             Регион             |---------------|       |---------------|       |---------------|       |---------------|       |

|                                |преду- |       |  в %  |преду- |       |  в %  |преду- |       |  в %  |преду- |       |  в %  |

|                                |смотр. |факти- |(разах)|смотр. |факти- |(разах)|смотр. |факти- |(разах)|смотр. |факти- |(разах)|

|                                | меро- | чески |к плану| меро- | чески |к плану| меро- | чески |к плану| меро- | чески |к плану|

|                                |прияти-|       |       |прияти-|       |       |прияти-|       |       |прияти-|       |       |

|                                |  ями  |       |       |  ями  |       |       |  ями  |       |       |  ями  |       |       |

==================================================================================================================================

Жилищный фонд

ВСЕГО                                  12       5    41.7    37.6    18.4    48.9     356     218    61.2  1074.1  661.9    61.6

в том числе:

г.Тирасполь                             9       2    22.2    28.1     8.9    31.7     102      80    78.4   349.2   249.9   71.6

г.Бендеры                               -       -       -      -       -        -     203      96    47.3   648.5   367.8    56.7

г.Рыбница и Рыбницкий район             -       -       -      -       -        -      19       5    26.3    34.0    12.6    37.1

г.Дубоссары и Дубоссарский район        -       -       -      -       -        -       5       5   100.0     2.9     2.9   100.0

г.Слободзея и Слободзейский район       3       3   100.0     9.5     9.5   100.0       5       1    20.0     9.0     1.5    16.7

г.Григориополь и Григориопол. р-н       -       -       -      -       -        -      17      10    58.8    25.0    13.6    54.4

г.Каменка и Каменский район             -       -       -      -       -        -       5      21 в 4.2р.     5.5    13.6 в 2.5р.

в том числе:

Муниципальный фонд

ВСЕГО                                  10       3    30.0    28.7     9.5    33.1     355     217    61.1  1071.3   659.1    61.5

в том числе:

г.Тирасполь                             7       -       -    19.2      -        -     101      79    78.2   346.4   247.1    71.3

г.Бендеры                               -       -       -      -       -        -     203      96    47.3   648.5   367.8    56.7

г.Рыбница и Рыбницкий район             -       -       -      -       -        -      19       5    26.3    34.0    12.6    37.1

г.Дубоссары и Дубоссарский район        -       -       -      -       -        -       5       5   100.0     2.9     2.9   100.0

г.Слободзея и Слободзейский район       3       3   100.0     9.5     9.5   100.0       5       1    20.0     9.0     1.5    16.7

г.Григориополь и Григориопол. р-н       -       -       -      -       -        -      17      10    58.8    25.0    13.6    54.4

г.Каменка и Каменский район             -       -       -      -       -        -       5      21 в 4.2р.     5.5    13.6 в 2.5р.

Смешанный фонд

ВСЕГО                                   2       2   100.0     8.9     8.9   100.0       -       -       -      -       -        -

в том числе:

г.Тирасполь                             2       2   100.0     8.9     8.9   100.0       -       -       -      -       -        -

г.Бендеры                               -       -       -      -       -        -       -       -       -      -       -        -

г.Рыбница и Рыбницкий район             -       -       -      -       -        -       -       -       -      -       -        -

г.Дубоссары и Дубоссарский район        -       -       -      -       -        -       -       -       -      -       -        -

г.Слободзея и Слободзейский район       -       -       -      -       -        -       -       -       -      -       -        -

г.Григориополь и Григориопол. р-н       -       -       -      -       -        -       -       -       -      -       -        -

г.Каменка и Каменский район             -       -       -      -       -        -       -       -       -      -       -        -

Частный фонд

ВСЕГО                                   -       -       -      -       -        -       1       1   100.0     2.8     2.8   100.0

в том числе:

г.Тирасполь                             -       -       -      -       -        -       1       1   100.0     2.8     2.8   100.0

г.Бендеры                               -       -       -      -       -        -       -       -       -      -       -        -

г.Рыбница и Рыбницкий район             -       -       -      -       -        -       -       -       -      -       -        -

г.Дубоссары и Дубоссарский район        -       -       -      -       -        -       -       -       -      -       -        -

г.Слободзея и Слободзейский район       -       -       -      -       -        -       -       -       -      -       -        -

г.Григориополь и Григориопол. р-н       -       -       -      -       -        -       -       -       -      -       -        -

г.Каменка и Каменский район             -       -       -      -       -        -       -       -       -      -       -        -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подготовка объектов коммунального и теплоэнергетического

хозяйства к работе в зимних условиях

по состоянию на 01.09.2012 г.

==================================================================================================================================

|                                |                            Ремонт (замена):                           | Замена ветхих |       |

|                                |-----------------------------------------------------------------------| водопроводов, |       |

|                                | котельных, ед.|       |  котлов, ед.  |       |   тепловых    |       |      км       |       |

|                                |               |       |               |       |  сетей,  км   |       |               |  в %  |

|            Регион              |---------------|  в %  |---------------|  в %  |---------------|  в %  |---------------|(разах)|

|                                |преду- |       |(разах)|преду- |       |(разах)|преду- |       |(разах)|преду- |       |к плану|

|                                |смотр. | факти-|к плану|смотр. | факти-|к плану|смотр. | факти-|к плану|смотр. | факти-|       |

|                                | меро- | чески |       | меро- | чески |       | меро- | чески |       | меро- | чески |       |

|                                |прияти-|       |       |прияти-|       |       |прияти-|       |       |прияти-|       |       |

|                                |  ями  |       |       |  ями  |       |       |  ями  |       |       |  ями  |       |       |

==================================================================================================================================

ВСЕГО                                 128     122    95.3     341     284    83.3    28.3     6.9    24.4    23.7    13.4    56.5

в том числе:

г.Тирасполь                            10      10   100.0      30      24    80.0     4.9     2.9    59.2     2.7     0.2     7.4

г.Бендеры                              23      23   100.0      95      95   100.0     1.8     2.5   138.9     0.5     0.7   140.0

г.Рыбница и Рыбницкий район            32      31    96.9      72      61    84.7     1.0     0.7    70.0     3.1     2.6    83.9

г.Дубоссары и Дубоссарский район       21      18    85.7      45      26    57.8     0.2     0.1    50.0      -      1.6       -

г.Слободзея и Слободзейский район      17      15    88.2      51      42    82.4     1.4     0.4    28.6    12.6     6.3    50.0

г.Григориополь и Григориопол. р-н       8       8   100.0      11      11   100.0     0.4     0.2    50.0     2.5     1.8    72.0

г.Каменка и Каменский район            17      17   100.0      37      25    67.6    18.6     0.1     0.5     2.3     0.2     8.7

продолжение

==================================================================================================================================

|                                |  Подготовка   |       |  Капитальный  |       |     Создание минимальных запасов топлива      |

|                                |специализиро-  |       | ремонт дорог, |       |-----------------------------------------------|

|                                |    ванного    |       |тыс.кв. метров |       | уголь, тонн   |       |жидкое топливо,|       |

|                                |транспорта, ед.|  в %  |               |  в %  |               |       |     тонн      |       |

|            Регион              |---------------|(разах)|---------------|(разах)|---------------|  в %  |---------------|  в %  |

|                                |преду- |       |к плану|преду- |       |к плану|преду- |       |(разах)|преду- |       |(разах)|

|                                |смотр. | факти-|       |смотр. | факти-|       |смотр. | факти-|к плану|смотр. | факти-|к плану|

|                                | меро- | чески |       | меро- | чески |       | меро- | чески |       | меро- | чески |       |

|                                |прияти-|       |       |прияти-|       |       |прияти-|       |       |прияти-|       |       |

|                                |  ями  |       |       |  ями  |       |       |  ями  |       |       |  ями  |       |       |

==================================================================================================================================

ВСЕГО                                 165     143    86.7    96.8    87.3    90.2  1229.4   412.2    33.5    20.0     6.0    30.0

в том числе:

г.Тирасполь                            34      29    85.3      -       -        -      -       -        -      -       -        -

г.Бендеры                              16      11    68.8     1.0     1.0   100.0      -       -        -      -       -        -

г.Рыбница и Рыбницкий район            28      28   100.0      -       -        -   328.4   138.9    42.3      -       -        -

г.Дубоссары и Дубоссарский район        8       8   100.0    25.8    26.3   101.9      -       -        -      -       -        -

г.Слободзея и Слободзейский район      45      37    82.2    70.0    60.0    85.7   649.0   164.0    25.3      -       -        -

г.Григориополь и Григориопол. р-н      16      16   100.0      -       -        -      -       -        -    20.0     6.0    30.0

г.Каменка и Каменский район            18      14    77.8      -       -        -   252.0   109.3    43.4      -       -        -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник

Государственной службы статистики                                                                                 Н.А. Случинская

Вакутина

72094