- ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СТАТИСТИКИ

- ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

- Экспресс-информация

«О подготовке жилищного фонда,

объектов коммунального и теплоэнергетического

хозяйства республики к работе в зимних условиях

по состоянию на 01.10.2012 г.»

- ТИРАСПОЛЬ

2012

Подготовка жилищного фонда к работе в зимних условиях

по состоянию на 01.10.2012 г.

==================================================================================================================================

|                                |   Жилые дома, в которых производится ремонт   |   Жилые дома, в которых производится ремонт   |

|                                |             отопительных систем               |                   кровли                      |

|                                |-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                |    единиц     |       | тыс.кв.метров |       |    единиц     |       | тыс.кв.метров |       |

|             Регион             |---------------|       |---------------|       |---------------|       |---------------|       |

|                                |преду- |       |  в %  |преду- |       |  в %  |преду- |       |  в %  |преду- |       |  в %  |

|                                |смотр. |факти- |(разах)|смотр. |факти- |(разах)|смотр. |факти- |(разах)|смотр. |факти- |(разах)|

|                                | меро- | чески |к плану| меро- | чески |к плану| меро- | чески |к плану| меро- | чески |к плану|

|                                |прияти-|       |       |прияти-|       |       |прияти-|       |       |прияти-|       |       |

|                                |  ями  |       |       |  ями  |       |       |  ями  |       |       |  ями  |       |       |

==================================================================================================================================

Жилищный фонд

ВСЕГО                                  12       9    75.0    37.6    27.5    73.1     356     294    82.6  1074.1   857.8    79.9

в том числе:

г.Тирасполь                             9       6    66.7    28.1    18.0    64.1     102      97    95.1   349.2   313.5    89.8

г.Бендеры                               -       -       -      -       -        -     203     154    75.9   648.5   499.2    77.0

г.Рыбница и Рыбницкий район             -       -       -      -       -        -      19       6    31.6    34.0    13.4    39.4

г.Дубоссары и Дубоссарский район        -       -       -      -       -        -       5       5   100.0     2.9     2.9   100.0

г.Слободзея и Слободзейский район       3       3   100.0     9.5     9.5   100.0       5       1    20.0     9.0     1.5    16.7

г.Григориополь и Григориопол. р-н       -       -       -      -       -        -      17      10    58.8    25.0    13.6    54.4

г.Каменка и Каменский район             -       -       -      -       -        -       5      21 в 4.2р.     5.5    13.7 в 2.5р.

в том числе:

Муниципальный фонд

ВСЕГО                                  10       7    70.0    28.7    18.6    64.8     355     293    82.5  1071.3   855.0    79.8

в том числе:

г.Тирасполь                             7       4    57.1    19.2     9.1    47.4     101      96    95.0   346.4   310.7    89.7

г.Бендеры                               -       -       -      -       -        -     203     154    75.9   648.5   499.2    77.0

г.Рыбница и Рыбницкий район             -       -       -      -       -        -      19       6    31.6    34.0    13.4    39.4

г.Дубоссары и Дубоссарский район        -       -       -      -       -        -       5       5   100.0     2.9     2.9   100.0

г.Слободзея и Слободзейский район       3       3   100.0     9.5     9.5   100.0       5       1    20.0     9.0     1.5    16.7

г.Григориополь и Григориопол. р-н       -       -       -      -       -        -      17      10    58.8    25.0    13.6    54.4

г.Каменка и Каменский район             -       -       -      -       -        -       5      21 в 4.2р.     5.5    13.7 в 2.5р.

Смешанный фонд

ВСЕГО                                   2       2   100.0     8.9     8.9   100.0       -       -       -      -       -        -

в том числе:

г.Тирасполь                             2       2   100.0     8.9     8.9   100.0       -       -       -      -       -        -

г.Бендеры                               -       -       -      -       -        -       -       -       -      -       -        -

г.Рыбница и Рыбницкий район             -       -       -      -       -        -       -       -       -      -       -        -

г.Дубоссары и Дубоссарский район        -       -       -      -       -        -       -       -       -      -       -        -

г.Слободзея и Слободзейский район       -       -       -      -       -        -       -       -       -      -       -        -

г.Григориополь и Григориопол. р-н       -       -       -      -       -        -       -       -       -      -       -        -

г.Каменка и Каменский район             -       -       -      -       -        -       -       -       -      -       -        -

Частный фонд

ВСЕГО                                   -       -       -      -       -        -       1       1   100.0     2.8     2.8   100.0

в том числе:

г.Тирасполь                             -       -       -      -       -        -       1       1   100.0     2.8     2.8   100.0

г.Бендеры                               -       -       -      -       -        -       -       -       -      -       -        -

г.Рыбница и Рыбницкий район             -       -       -      -       -        -       -       -       -      -       -        -

г.Дубоссары и Дубоссарский район        -       -       -      -       -        -       -       -       -      -       -        -

г.Слободзея и Слободзейский район       -       -       -      -       -        -       -       -       -      -       -        -

г.Григориополь и Григориопол. р-н       -       -       -      -       -        -       -       -       -      -       -        -

г.Каменка и Каменский район             -       -       -      -       -        -       -       -       -      -       -        -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подготовка объектов коммунального и теплоэнергетического

хозяйства к работе в зимних условиях

по состоянию на 01.10.2012 г.

==================================================================================================================================

|                                |                            Ремонт (замена):                           | Замена ветхих |       |

|                                |-----------------------------------------------------------------------| водопроводов, |       |

|                                | котельных, ед.|       |  котлов, ед.  |       |   тепловых    |       |      км       |       |

|                                |               |       |               |       |  сетей,  км   |       |               |  в %  |

|            Регион              |---------------|  в %  |---------------|  в %  |---------------|  в %  |---------------|(разах)|

|                                |преду- |       |(разах)|преду- |       |(разах)|преду- |       |(разах)|преду- |       |к плану|

|                                |смотр. | факти-|к плану|смотр. | факти-|к плану|смотр. | факти-|к плану|смотр. | факти-|       |

|                                | меро- | чески |       | меро- | чески |       | меро- | чески |       | меро- | чески |       |

|                                |прияти-|       |       |прияти-|       |       |прияти-|       |       |прияти-|       |       |

|                                |  ями  |       |       |  ями  |       |       |  ями  |       |       |  ями  |       |       |

==================================================================================================================================

ВСЕГО                                 128     127    99.2     341     326    95.6    28.3    27.4    96.8    23.8    17.5    73.5

в том числе:

г.Тирасполь                            10      10   100.0      30      29    96.7     4.9     3.8    77.6     2.7     0.2     7.4

г.Бендеры                              23      23   100.0      95      95   100.0     1.8     3.2   177.8     0.5     0.8   160.0

г.Рыбница и Рыбницкий район            32      32   100.0      72      65    90.3     1.0     0.7    70.0     3.1     2.9    93.5

г.Дубоссары и Дубоссарский район       21      21   100.0      45      45   100.0     0.2     0.2   100.0      -      4.8       -

г.Слободзея и Слободзейский район      17      16    94.1      51      44    86.3     1.4     0.6    42.9    12.6     6.6    52.4

г.Григориополь и Григориопол. р-н       8       8   100.0      11      11   100.0     0.4     0.5   125.0     2.6     2.0    76.9

г.Каменка и Каменский район            17      17   100.0      37      37   100.0    18.6    18.4    98.9     2.3     0.2     8.7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

продолжение

==================================================================================================================================

|                                |  Подготовка   |       |  Капитальный  |       |     Создание минимальных запасов топлива      |

|                                |специализиро-  |       | ремонт дорог, |       |-----------------------------------------------|

|                                |    ванного    |       |тыс.кв. метров |       | уголь, тонн   |       |жидкое топливо,|       |

|                                |транспорта, ед.|  в %  |               |  в %  |               |       |     тонн      |       |

|            Регион              |---------------|(разах)|---------------|(разах)|---------------|  в %  |---------------|  в %  |

|                                |преду- |       |к плану|преду- |       |к плану|преду- |       |(разах)|преду- |       |(разах)|

|                                |смотр. | факти-|       |смотр. | факти-|       |смотр. | факти-|к плану|смотр. | факти-|к плану|

|                                | меро- | чески |       | меро- | чески |       | меро- | чески |       | меро- | чески |       |

|                                |прияти-|       |       |прияти-|       |       |прияти-|       |       |прияти-|       |       |

|                                |  ями  |       |       |  ями  |       |       |  ями  |       |       |  ями  |       |       |

==================================================================================================================================

ВСЕГО                                 165     151    91.5    96.8    92.3    95.4  1229.4   423.1    34.4    20.0     6.0    30.0

в том числе:

г.Тирасполь                            34      32    94.1      -       -        -      -       -        -      -       -        -

г.Бендеры                              16      13    81.3     1.0     1.0   100.0      -       -        -      -       -        -

г.Рыбница и Рыбницкий район            28      28   100.0      -       -        -   328.4   149.8    45.6      -       -        -

г.Дубоссары и Дубоссарский район        8       8   100.0    25.8    26.3   101.9      -       -        -      -       -        -

г.Слободзея и Слободзейский район      45      40    88.9    70.0    65.0    92.9   649.0   164.0    25.3      -       -        -

г.Григориополь и Григориопол. р-н      16      16   100.0      -       -        -      -       -        -    20.0     6.0    30.0

г.Каменка и Каменский район            18      14    77.8      -       -        -   252.0   109.3    43.4      -       -        -

Начальник

Государственной службы статистики                                                                                       Н.А. Случинская

Вакутина

72094